  Wykres Gannta

Lp.	Zadanie	Ilość godz. / planowanych na realizację	Rzeczywista / liczba / godz.	Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania
1	Wybór tematu projektu	1 h	40 min	23.10.2017	31.10.2017
2	Szukanie informacji na temat gry Gomoku	2 h	1 h	23.10.2017	25.10.2017
3	Przetwarzanie informacji na temat gry	2,5 h	2 h	23.10.2017	31. 10. 2017
4	Poszukiwanie informacji o programie C++	4 h	5 h	31.10.2017	6.11.2017
5	Pisanie programu	25 h		04.11.2017
6	Kontrola poprawności działania gry	2 h		01.06.2017
7	Poprawa błędów	4 h		04.01.2018
8	Pisanie dokumentacji projektu	8 h		11.12.2017
9	Końcowa kontrola projektu	1 h